# **供电施工合同**

****甲方（发包人）：****

统一社会信用代码：

****乙方（承包人）：****

统一社会信用代码：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

****一、工程概况：****

1.工程名称：                。

2.工程地点：                。

****二、工程承包范围****

（1）安装、调试试验3台欧式箱变；

（2）10KV高压电源搭接引入及计量工程；

（3）10KV高压电缆安装、调试、试验；

（4）3台欧式箱变接地工程；

（5）电力电缆及箱变防火工程；

（6）一期800KVA箱变1台拆迁、过户、接地、计量工程，3×240电缆回收工程。

施工图纸详                工程图纸，见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 图纸名称 | 版次 | 图号 |
| 电气 | 2#楼强电施工图说明 |  |  |
| 电气 | 1#箱式变压站配电系统图 |  |  |
| 电气 | 2#箱变配系统图 |  |  |
| 电气 | 3#箱变配电系统图 |  |  |
| 电气 | 强电管线总平面布置图 |  |  |
| 电气 | 二期总图电气变更 |  |  |

注：施工图纸由乙方负责保送供电部门图审

****三、合同工期****

合同签订后，5个工作日内乙方负责完成电的申报、审批等手续。施工工期以工程预付款到帐为准。    年    月    日前完工。完工后7日内办理完各项验收手续（如遇天气原因无法施工，以甲方鉴证为准，工程给予顺延），相关工程验收资料同时交付。如不能按上述时间完成，乙方承担每天合同总价款    %的违约赔偿。

****四、合同价款****

工程按《全国统一安装工程预算定额（        省单位估价表）》进行预（决）算编制，取费按所在地区最新版定额。工程总价经双方协商，确定为    万元（大写：        ，总价包干，含工程安全防护、文明施工措施费，税金等一切费用，交钥匙工程，乙方需要正式建安发票）。

****五、付款方式****

1.乙方办理完甲方用电申报、审批等手续后，甲方先预付工程款的    %，工程款到帐后乙方即开始施工。在乙方完成电缆敷设及3台欧式箱变安装、调试后，甲方付         %工程款。待工程完工，供电部门和甲方验收合格、资料移交并通电后付         %工程款。余款10%为质量保证金，质保期一年，质保期满后质量保修金支付给乙方。

2.工程完工后，乙方以书面报告报甲方验收，并提供竣工资料和竣工图纸三份。否则，不予验收。

****六、质量要求****

乙方按设计图及电力部门行业规范要求进行施工，主要设备、材料必须是正规厂家并有生产资质的企业的合格产品。

****七、双方责任****

1.乙方做到安全生产、文明施工及现场材料的保管（甲方配合高低压配电设备的保管），并承担意外事故的损失，工程项目在施工期间因管理不善，造成损失由乙方负责。

2.甲方负责对10KV电缆敷设通道具体位置的确认。

3.乙方负责甲方用电申报、审批等手续（甲方提供相应资料）。乙方负责工程施工、供电公司的验收及通电，在施工过程中，保护好其他基础设施，如有损坏，由乙方负责赔偿或修复。

4.乙方采购的设备在质保期间内，如出现质量问题，由乙方负责免费维修、更换。质保期外如出现设计故障，由乙方协助处理。从交付使用之日起一年内，如出现安装质量问题，乙方在接到甲方通知后，1小时到现场，并及时解决。

****八、争议****

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第    种方式解决：

（1）提交位于        （地点）的        仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

（2）依法向        所在地有管辖权的人民法院起诉。

****九、其他****

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

2.本合同一式二份，各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。

3.合同经各方签署后生效。

签署时间：    年    月    日

****甲方（建设单位）（盖章）：****

法定代表人或授权代表（签字）：

****乙方（施工单位）（盖章）：****

法定代表人或授权代表（签字）：